|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo? Respuesta: No hemos alcanzado todavía todas las actividades de la planificación. Sí logramos crear un evento, buscar una canción mediante iTunes Search API, enviar la solicitud y comprobar que sus datos persistieran en PostgreSQL; el flujo probado funcionó. Siguen pendientes la lectura del QR con cámara, el cierre de la prueba completa de Mercado Pago Sandbox, la analítica final, las pruebas formales y el despliegue de producción. La autenticación local y el Webhook de prueba ya fueron implementados. Nos facilitaron el avance contar con un alcance definido, un repositorio de trabajo y herramientas disponibles para el desarrollo local. La puesta a punto y conexión de Flutter, el backend y PostgreSQL tomó trabajo; ya pudimos validar la persistencia local.

2.

¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT? Respuesta: La dificultad inicial del entorno local se abordó configurando y conectando Flutter, el backend y PostgreSQL, hasta comprobar que la información de las solicitudes se guardaba correctamente. También configuramos Checkout Pro Sandbox, el Webhook y un túnel temporal para recibir notificaciones desde Mercado Pago. Para las tareas pendientes, avanzaremos por etapas: cerrar la prueba completa de pago, completar el flujo del DJ, implementar el acceso mediante QR, desarrollar la analítica de cierre y ejecutar pruebas de integración antes del despliegue. Mantendremos las propinas simuladas mientras no exista una integración de cobro real y registraremos evidencia de cada flujo validado.

3. Hasta el momento:

¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo? Respuesta: Evalúo positivamente mi trabajo porque participé en llevar Budsound desde la definición a un prototipo funcional y pude verificar junto al equipo la creación de eventos, la búsqueda y el envío de canciones y su persistencia en PostgreSQL. Destaco haber aprendido y aplicado herramientas de desarrollo móvil, backend y base de datos. Para mejorar, necesito organizar las pruebas con casos definidos, documentar sus resultados con capturas y priorizar las funciones que faltan antes de sumar cambios nuevos.

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares? Respuesta: Mi principal inquietud es cómo priorizar las funciones pendientes dentro del tiempo disponible, especialmente el cierre de la prueba de Mercado Pago Sandbox, el acceso QR, la analítica y el despliegue. Preguntaría al docente qué alcance mínimo espera para considerar completo el MVP y qué evidencia acepta para demostrar una integración de pagos en Sandbox mediante Checkout Pro y Webhook, considerando que todavía no se procesan cobros reales de producción. También quisiera confirmar qué nivel de pruebas y despliegue se espera para esta etapa.

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo? Respuesta: Sí, conviene redistribuir y confirmar las tareas según la disponibilidad y fortalezas de cada integrante. Los responsables que aparecen provisionalmente en el monitoreo del 2.4 se asignaron al azar y no representan todavía el reparto definitivo. Las tareas nuevas o pendientes son lectura de QR con cámara, cierre de la prueba Mercado Pago Sandbox, analítica final, pruebas formales y despliegue; el equipo debería acordar un responsable y una fecha para cada una.

6. APT grupal

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar? Respuesta: Como equipo logramos construir y probar un flujo funcional: crear un evento, buscar una canción con iTunes, enviarla y confirmar que quedara guardada en PostgreSQL. Destacamos que el prototipo permite demostrar el propósito central y que el flujo comprobado funcionó. Para mejorar, necesitamos acordar responsabilidades y plazos definitivos, dar seguimiento periódico a las tareas pendientes, completar las pruebas y guardar evidencias claras del trabajo.