}

Guía1. Definición Proyecto APT

Asignatura Capstone

- PARTE I

1. Antecedentes Personales

A continuación, se presenta una tabla en la que debes completar la información solicitada.

| Nombre estudiante | Gabriel Sepúlveda Villalobos |
| --- | --- |
| Rut | 21.340.993-k |
| Carrera | Ingeniería en Informática |
| Sede | Antonio Varas |
| Nombre estudiante | Benjamin Valenzuela Acevedo |
| Rut | 21.378.250-9 |
| Carrera | Ingeniería en Informática |
| Sede | Antonio Varas |
| Nombre estudiante | Danahe Gonzalez Mella |
| Rut | 21.568.276-5 |
| Carrera | Ingeniería en Informática |
| Sede | Antonio Varas |

2. Descripción Proyecto APT

En la descripción debes señalar brevemente el nombre de tu proyecto APT y las competencias del perfil de egreso que vas a poner en práctica. Si en tu carrera están definidas las áreas de desempeño, también menciona a qué áreas de desempeño está vinculado el proyecto.

| Nombre del proyecto | BudSound |
| --- | --- |
| Área (s) de desempeño(s) | Desarrollo de Software y Gestión de Proyectos de Tecnologías de la Información (TI). |
| Competencias | - Desarrollo frontend y backend - Arquitectura de Software - Integración de APIs y Servicios de Terceros. - Seguridad y Protección de Datos (Manejo de pagos). - Gestión de Proyectos con Metodologías Ágiles. |

3. Fundamentación Proyecto APT

A continuación, se presentan distintos campos que debes completar con la información solicitada. Esta sección busca que describas en detalle tu proyecto y justifiques su relevancia y pertinencia.

| Relevancia del proyecto APT | El proyecto busca solucionar la falta de canales formales y no intrusivos para la interacción entre DJs y el público en eventos de entretenimiento. Actualmente, las solicitudes de canciones se realizan de forma física y caótica, interrumpiendo la concentración del DJ y sin considerar la línea musical del momento. Este proyecto es relevante porque digitaliza y estructura esta dinámica. Más que un modelo de monetización transaccional, la plataforma introduce un sistema de incentivos económicos voluntarios, donde el asistente realiza una oferta para destacar su petición, pero otorgando al DJ absoluta autonomía para decidir si la canción aporta al ambiente de la fiesta. Esto profesionaliza la interacción, valora el criterio artístico del DJ, mejora la experiencia del público y aporta analítica de datos en un rubro que carece de métricas sobre las preferencias en tiempo real. |
| --- | --- |
| Descripción del Proyecto APT | Se espera desarrollar una plataforma móvil bidireccional que estructure la interacción musical en eventos. Estará compuesta por dos módulos: un panel de control para el DJ, donde configura su evento, emitirá un código QR de acceso y gestionará las solicitudes entrantes mediante una interfaz de tickets (aprobar/rechazar); y un módulo para los asistentes, quienes ingresarán escaneando el QR, buscarán temas mediante una API musical integrada y enviarán sus peticiones. Dicha petición podrá ir acompañada de una oferta económica a través de una pasarela de pagos, funcionando como un incentivo directo para el DJ, quien evaluará si la pista solicitada se ajusta a la energía del evento antes de tomar una decisión. |
| Pertinencia del proyecto con el perfil de egreso | La resolución de esta problemática exige la puesta en práctica de competencias troncales de Ingeniería en Informática. Se requiere arquitectura de software escalable para soportar múltiples usuarios concurrentes en un evento, integración de APIs de terceros (música y pagos) y un diseño seguro de bases de datos para manejar las microtransacciones. Esto consolida el perfil de egreso enfocado en la creación de soluciones tecnológicas robustas. |
| Relación con los intereses profesionales | El proyecto nos involucra directamente con desafíos de la industria, como el desarrollo integral en stacks modernos (Node.js y Flutter). Al integrar un esquema de "captura condicionada" con Transbank, nos sumergimos en las operaciones Fintech y de transacciones en la nube, abarcando desde la concepción de UI/UX hasta un Producto Mínimo Viable (MVP) real y monetizable. |
| Factibilidad de desarrollo del Proyecto APT | - Técnica: Alta. Se usarán tecnologías estandarizadas y documentadas (Node.js, PostgreSQL, WebSockets) para el backend y tiempo real. - Operativa: Alta. El uso de QR remueve fricciones para el usuario en la discoteca, y la interfaz del DJ se resume en aceptar/rechazar. - Temporal: Alta. El trabajo calza en 6 Sprints de 1 a 2 semanas (18 semanas en total) usando metodologías ágiles. - Económica: Viable. El desarrollo inicial se puede cubrir con proveedores cloud en su nivel gratuito (Free tier) y entornos Sandbox de Transbank. - Legal: Media-Alta. Se mitigaron riesgos importantes al diseñar el cobro como una "propina/incentivo al DJ" (sin prioridad de solicitud) y buscar metadatos en APIs públicas (iTunes ) en vez de vender reproducción directa a través de la API de Spotify o YouTube, evitando conflictos con sus Términos de Servicio. |

- PARTE II

4. Objetivos

En este apartado debes definir objetivos generales y específicos del Proyecto APT. Es importante aclarar que los objetivos se deben plantear en forma clara, concisa y sin dar mayores explicaciones, es decir, deben entenderse por sí solos. Se sugiere redactarlos utilizando un verbo en infinitivo, pues ello obliga a precisar acciones concretas.

| Objetivo general | Diseñar y desarrollar una aplicación móvil que permita a los asistentes de un evento solicitar canciones a un DJ mediante una oferta económica, y al DJ gestionar, priorizar y aceptar o rechazar dichas solicitudes en tiempo real, digitalizando y ordenando una interacción que hoy se realiza de forma manual e informal. |
| --- | --- |
| Objetivos específicos | 1. Levantar los requerimientos funcionales y no funcionales del sistema a partir de la experiencia real de un DJ y de la revisión de aplicaciones similares existentes en el mercado. 2. Diseñar la arquitectura de software y el modelo de datos que soporten autenticación, gestión de eventos, cola de solicitudes en tiempo real y transacciones de pago. 3. Implementar la vista Participante, incluyendo búsqueda de canciones, envío de solicitudes con oferta económica y seguimiento de su estado. 4. Implementar la vista DJ, incluyendo configuración de eventos, generación de QR, gestión de la cola de solicitudes y panel de recaudación/analítica. 5. Integrar una pasarela de pago (Transbank Webpay) que condicione el cobro efectivo a la aceptación de la solicitud por parte del DJ. 6. Validar el cumplimiento del sistema respecto al marco legal chileno aplicable (protección de datos, protección al consumidor) y a los términos de uso de los servicios de terceros integrados. 7. Probar el sistema en un escenario simulado o real para validar la experiencia de usuario y el flujo de pago de extremo a extremo. |

5. Metodología

En el siguiente apartado deberás describir la metodología, propia de tu disciplina, que utilizarás para resolver el proyecto APT antes descrito, incluyendo las etapas y métodos de trabajo.

Descripción de la Metodología

Se utilizará la metodología ágil Scrum dado que se ajusta a las sesiones quincenales y al calendario estricto de entregas en 18 semanas de la asignatura. El proyecto se trabajará en Sprints de 1 a 2 semanas, facilitando hitos medibles de entrega, pero los Sprints 0, 4 y 6 se extendieron a 3-4 semanas para acomodar las cargas de investigación inicial, refactorización tras evaluaciones formativas y redacción de documentación final exigidas por el ramo - Roles: - Product Owner enfocado en UI/UX y el frontend del DJ; (Gabriel Sepúlveda) - Scrum Master, a cargo del backend, base de datos e integraciones (Danahe González) - Equipo de Desarrollo, abordando los pagos y el frontend del participante. (Gabriel, Benjamín y Danahe) - Ceremonias: Se ejecutarán Daily stand-ups cortos (2-3 veces por semana), Sprint Planning para definir historias de usuario del backlog, Sprint Review coincidiendo con evaluaciones del curso y Retrospectivas. - Herramientas: Se utilizará un tablero (Trello), control de versiones con Git (GitHub/GitLab) y documentación viva en Notion.

6. Evidencias

A continuación, describe qué evidencias serán evaluadas en el informe de avance y en el informe final de tu proyecto APT. Estas evidencias deben ser acordadas con tu docente. Se entenderá por evidencia los productos que se desarrollen durante el proyecto y cuyo propósito sea visibilizar o documentar cómo se ha implementado el trabajo.

| Tipo de evidencia (avance o final) | Nombre de la evidencia | Descripción | Justificación |
| --- | --- | --- | --- |
| Avance | Definición de proyecto APT (Documento 1.5) | Documento adjuntado por profesor, donde definimos: Alcance, objetivos, metodología, plan de trabajo y carta gantt. | Permitirá validar que el proyecto cumple con los indicadores de calidad |
| Avance | Repositorio GitHub | Creación de un repositorio en GitHub con la estructura base del proyecto, donde se puede encontrar evidencia individual y grupal. | Evidenciar el inicio del desarrollo del proyecto junto a los avances a lo largo de este |
| Avance | mockups | Concepto de la primera versión de ambas vistas y login de la APP, con sus respectivos flujos. | Se permitirá validar el diseño de la experiencia de usuario antes de comenzar a desarrollar la APP. |
| Avance * | Borrador personal | Documento para el equipo de trabajo basado en ideas y preguntas abiertas para la toma de decisiones de la APP. | Su uso será clave para el camino que tomará el proyecto. |
| Final | Aplicación móvil funcional (MVP) | Entrega de la APP operativa: registro de solicitudes, cobro condicionado vía transbank cola de canciones en tiempo real, integrados de punta a punta. | Permite validar frente al equipo evaluador el cumplimiento de los objetivos y el funcionamiento del sistema, no solo su diseño. |
| Final | Informe técnico final | Documento que consolida arquitectura, decisiones de diseño, pruebas realizadas y resultados obtenidos durante todo el desarrollo del proyecto. | Evidencia el proceso completo de desarrollo y sustenta entre el profesor las decisiones tomadas por el equipo. |

7. Plan de Trabajo

En la siguiente tabla define la planificación de tu Proyecto APT de acuerdo a lo requerido.

| Plan de Trabajo Proyecto APT |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Nombre de Actividades/Tareas | Descripción Actividades/Tareas | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones |
| Gestionar proyectos informáticos / Modelos de datos escalables | Sprint 0: Definición y Arquitectura | Levantar requerimientos, diseño UI/UX, | Nombra los recursos necesarios para llevar a cabo las actividades definidas. | 4 Semanas (S1-S4) | Danahe / Gabriel/ Benjamin. | Dificultad: coordinar horarios del equipo en las primeras semanas y cerrar bien la arquitectura antes de avanzar. Facilitador: coincide con la presentación del 31 de agosto, que da un hito claro de cierre. |
| Desarrollar solución sistematizando el proceso | Sprint 1: Autenticación y QR | Auth y perfiles (DJ y Participante), modelo de datos base, creación de evento y generación de QR. | Node.js,Flutter, Git | 2 Semanas (07 sep - 19 sep) | Danahe / Gabriel/ Benjamin. | Dificultad: primer sprint de desarrollo real; si se atrasa bloquea los siguientes módulos, que dependen del login y el modelo de datos. Facilitador: alcance acotado y con librerías bien documentadas (JWT, generación de QR). |
| Integrar servicios de terceros de forma segura | Sprint 2: Búsqueda y Tiempo Real | Búsqueda de canciones (API de metadatos), flujo de solicitud, cola de tickets en tiempo real (WebSockets) en la vista DJ. | API Externa (iTunes), Socket.io | 2 Semanas (21 sep - 03 oct) | Danahe / Gabriel/ Benjamin. | Dificultad: implementar la concurrencia de la cola en vivo sin latencia y manejar correctamente las consultas a la API musical externa. Facilitador: el uso de herramientas orientadas a tiempo real como WebSockets (Socket.io) simplificará la sincronización de ambas vistas. |
| Integrar componentes seguros / Modelos transaccionales | Sprint 3: Integración de Pagos | Integración de pago condicionado (Transbank Webpay), aceptar/rechazar con captura o reverso. Semana 10: evaluación de avance sin presentación. | Transbank / Webpay | 2 Semanas (05 oct - 17 oct) | Danahe / Gabriel/ Benjamin. | Dificultad: programar la lógica transaccional de "captura condicionada" (retener monto y cobrar sólo si se acepta) y asegurar la tokenización. Facilitador: el ambiente Sandbox de Transbank permite iterar y equivocarse sin riesgos de utilizar dinero real. |
| Diseñar modelos de datos / Certificación de procesos | Sprint 4: Analítica y Cierre Evento | Cierre de evento, playlist reproducida, recaudación y analítica; corrección según retroalimentación de la evaluación de avance. | BD PostgreSQL, Node.js, Vistas Frontend | 3 semanas (19 oct - 07 nov) | Danahe / Gabriel/ Benjamin. | Dificultad: absorber y refactorizar código en base a las correcciones académicas de la evaluación intermedia limitará el tiempo de desarrollo nuevo. Facilitador: el modelo de base relacional (PostgreSQL) ya estructurado facilita enormemente generar las consultas SQL para las métricas de cierre. |
| Realizar pruebas de certificación / Aplicar criterios UX | Sprint 5: Pulido y Pruebas | Pulido de UX, pruebas de integración, corrección de errores. Semana 15: presentación de avance y resultados. | Entorno de pruebas (QA), Dispositivos móviles reales | 2 semanas (09 nov - 21 nov) | Danahe / Gabriel/ Benjamin. | Dificultad: simular escenarios adversos, como la pérdida de señal de red en plena discoteca al momento de un pago (casos de borde). Facilitador: la cercanía de la presentación de avance (Semana 15) presiona para estabilizar una versión MVP altamente presentable. |
| Gestionar proyectos informáticos (Cierre) | Sprint 6: Cierre y Despliegue Beta | Despliegue beta, documentación final, ensayo y presentación final del proyecto (Fase 3). | Cloud Hosting Free Tier (AWS/Render), Docs | 3 semanas (23 nov - 12 dic) | Danahe / Gabriel/ Benjamin. | Dificultad: alta carga académica en la redacción de informes, manuales de usuario y preparación de la defensa final que quitan foco del código. Facilitador: plataformas Cloud con capas gratuitas (Free tier) permiten desplegar la API y bases de datos sin burocracia financiera |

8. Carta Gantt

Busca un formato de Carta Gantt que te acomode y organiza en este las actividades planificadas en el punto anterior considerando el periodo asignado para el desarrollo de tu Proyecto APT. Debes mantener la temporalidad del periodo académico en el desarrollo de las tres fases que contempla la Asignatura de Portafolio de Título.

| Actividad | Responsable | Fase 1 |  |  |  | Fase 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fase 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | S 7 | S 8 | S 9 | S 10 | S 11 | S 12 | S 13 | S 14 | S 15 | S 16 |  | S 17 | S 18 |
| Levantamiento de requerimientos y arquitectura | Danahe, Gabriel y Benjamín |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Diseño UI/UX y prototipado | Danahe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Configuración de entornos y BD | Gabriel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Desarrollo Backend y Core Auth | Gabriel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Desarrollo Frontend DJ y participante | Benjamin y Danahe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Integración API de música | Gabriel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Integración pasarela de pagos | Benjamin |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gestión de tickets y analitica | Danahe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pruebas unitarias y de integración | Danahe, Gabriel y Benjamin |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Corrección de errores y despliegue Beta | Danahe, Gabriel y Benjamin |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Documentación final y presentación | Danahe, Gabriel y Benjamín |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |