Guía2. Desarrollo Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Resumen avance Proyecto APT

A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada.

| Resumen de avance proyecto APT | - Desde la Fase 1 se completó el desarrollo funcional del MVP de BudSound: registro/login con roles (Participante/DJ, incluyendo login alternativo con Google), creación de eventos con código QR (DJ) e ingreso vía QR o código manual (Participante), búsqueda de canciones por metadatos (iTunes Search API, sin reproducir audio), solicitud de canción con propina obligatoria y cobro condicionado (se cobra solo si el DJ acepta, vía MercadoPago), cola de solicitudes en tiempo real (Socket.io) con reconexión automática ante cortes de red, split de pagos por DJ (cada DJ conecta su propia cuenta de MercadoPago vía OAuth), y cierre de evento con recaudación y analítica básica. - Además, se cerraron brechas de cumplimiento metodológico detectadas en una auditoría interna: se formalizaron los artefactos Scrum completos (Product Vision, Product Backlog, Sprint Backlog, Definition of Done, Retrospectivas), se crearon los 5 diagramas requeridos (arquitectura, modelo de datos, clases, secuencia, casos de uso) y se containerizó el entorno de desarrollo con Docker. También se corrigió un bug de escaneo de QR que afectaba a múltiples celulares distintos (causado por una versión muy antigua de la librería de cámara), se agregó la función para que el participante pueda salir de un evento activo, y se diseñó y desplegó una landing page pública en Vercel para mostrar la aplicación a terceros. - Actualmente el foco está en activar el cobro real con MercadoPago en producción: la infraestructura técnica (backend, OAuth, split de pagos) está terminada y probada, pero falta (a) configurar las credenciales reales en el servidor de producción (Railway) y (b) que cada DJ habilite su propia cuenta de MercadoPago para poder vender/recibir dinero — este segundo punto depende de un trámite regulatorio externo de cada DJ con MercadoPago, no del código. |
| --- | --- |
| Objetivos | Sin ajustes — se mantienen los mismos definidos y aprobados en la Fase 1. |
| Metodología | Sin ajustes de fondo — se sigue trabajando con Scrum y los mismos 7 sprints. El único matiz honesto que se documentó es que las actas de retrospectiva no se llevaron sprint a sprint en tiempo real, sino que se reconstruyeron al final a partir del historial real de commits y decisiones técnicas |
| Evidencias de avance | (Como equipo decidimos en usar un Github aparte para poder guardar todos documentos y avances que vamos haciendo día a día, lo dejaremos adjunto en un documento dentro de evidencias proyecto) - Repositorio público: github.com/Gabosepulvv/BudSound (release demo-v1 con el APK distribuible). - Artefactos Scrum completos en docs/scrum/ (Product Vision, Backlog, Sprint Backlog, Definition of Done, Retrospectivas). - 5 diagramas técnicos en docs/diagrams/ (renderizan directo en GitHub). - Landing page pública desplegada en Vercel, responsiva para mobile. - Backend desplegado en Railway (/api/health operativo). - Capturas de pantalla del flujo funcionando en un dispositivo físico (escaneo de QR, cola de solicitudes en vivo, pantalla de “Salir del evento”). Esta evidencia da cuenta del desarrollo porque combina código funcionando en un entorno real (no solo local), documentación de proceso (Scrum) y documentación técnica (diagramas), que en conjunto muestran tanto el “cómo se construyó” como el “qué funciona hoy”. |
| 2. Monitoreo del Plan de Trabajo |
| Examina cuidadosamente tu plan de trabajo, enfocándote especialmente en la columna de estado de avance y ajustes. |

| Plan de Trabajo |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Actividades | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones | Estado de avance | Ajustes |
| Gestionar proyectos informáticos / Modelos de datos escalables | Definición y modelado de la base de datos relacional (usuarios, eventos, solicitudes, transacciones) y organización del trabajo en sprints Scrum | PostgreSQL, Scrum (Product Backlog, Sprint Backlog) | Sprint 0 | Danahe (modelo de datos/backend), Gabriel (gestión Scrum) | Sin mayores dificultades; el modelo se mantuvo estable durante todo el proyecto | Completado | Ninguno |
| Desarrollar solución sistematizando el proceso | Construcción del flujo núcleo: login con roles, creación/ingreso a eventos vía QR, búsqueda y solicitud de canciones, cola de solicitudes en tiempo real | Flutter, Node.js/Express, Socket.io | Sprints 1–3 | Equipo completo (Danahe backend, Gabriel DJ/UI, Benjamín Participante) | La reproducción de previews de audio se eliminó por conflicto con los Términos de Servicio de Spotify/YouTube | Completado | Se reemplazó la pantalla “Descubrir” (con reproducción) por “Inicio” (solo metadatos) |
| Integrar servicios de terceros de forma segura | Integración de iTunes Search API, Deezer (BPM), Google Sign-In, Brevo (correo transaccional) y MercadoPago, resguardando que ninguna vista acceda directo a APIs externas | APIs externas, backend como intermediario único | Sprints 2–4 | Equipo completo | Una auditoría manual de seguridad detectó hallazgos (sockets sin autenticación, JWT expuesto en el WebView de pago, contraseña en texto plano) que se corrigieron antes de seguir | Completado | Se migró el envío de correo de SMTP directo a la API HTTP de Brevo, porque el hosting de producción bloquea los puertos SMTP salientes |
| Integrar componentes seguros / Modelos transaccionales | Cobro condicionado vía MercadoPago (autorización–captura–cancelación), split de pagos por DJ vía OAuth, registro transaccional con trazabilidad (timestamps de creación, aceptación y reproducción) para disputas de contracargo | MercadoPago Payments API + OAuth, tabla transactions | Sprints 3–5 | Equipo complete | La parte técnica está terminada y probada; la activación real en producción se detalla en la fila de cierre | Completado (técnico); activación real en curso | Cambio de Transbank a Mercado Pago |
| Diseñar modelos de datos / Certificación de procesos | Formalización de artefactos de proceso: README, Dockerfile/docker-compose, los 5 artefactos Scrum (Product Vision, Backlog, Sprint Backlog, Definition of Done, Retrospectivas) y los 5 diagramas técnicos (arquitectura, modelo de datos, clases, secuencia, casos de uso) | Markdown, Mermaid, Docker | Semana del 13 al 19 de octubre de 2026 | Gabriel (con apoyo de IA para redacción/formato) | Se detectaron brechas en una auditoría interna contra la pauta de metodología | Completado | Se reconstruyeron las retrospectivas y el sprint backlog a partir del historial real de commits, declarado explícitamente como reconstrucción honesta |
| Realizar pruebas de certificación / Aplicar criterios UX | Corrección de bug de escaneo de QR en múltiples dispositivos, corrección de responsividad mobile de la landing page pública, nueva función para que el participante pueda salir de un evento | Flutter (mobile_scanner), HTML/CSS, Vercel | 18–20 de octubre de 2026 | Gabriel | La librería de escaneo estaba más de 2 años desactualizada, causando pantalla negra en varios celulares distintos; se confirmó la corrección en dispositivo físico | Completado (correcciones); pruebas automatizadas de certificación aún no iniciadas | Se agregó manejo de errores visible en pantalla para diagnosticar más rápido si el escaneo vuelve a fallar |
| Gestionar proyectos informáticos (Cierre) | Activación de MercadoPago real en producción (configuración de credenciales en Railway) y coordinación con cada DJ para habilitar su cuenta como vendedora | Railway (variables de entorno), MercadoPago OAuth | En curso (desde el 20 de octubre de 2026) | Gabriel (infraestructura) + cada DJ (verificación de su propia cuenta) | La habilitación de cada cuenta de DJ depende de un trámite regulatorio externo con MercadoPago, fuera del control del equipo | En curso / con retraso | Se decidió seguir demostrando con pago simulado mientras se resuelve, para no bloquear el cierre del proyecto |
| Aplicar principios de accesibilidad e inclusión (competencia agregada — no estaba en la lista original) | Modo daltónico: reemplazo de verde/rojo por azul/naranja en toda la aplicación (el par más difícil de distinguir en daltonismo rojo-verde, el más común), activable desde Perfil sin reiniciar la aplicación | Flutter (ColorblindModeService) | Sprint 5 | Gabriel (UI/UX) | Se justifica por qué se usan colores dinámicos en vez de constantes para que el cambio aplique al toque en toda la aplicación | Completado | Ninguno, es una nueva competencia encontrada |

3. Ajustes a partir del monitoreo

Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordarás los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis.

Factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de mi plan de trabajo: - Facilitó bastante haber conectado el backend real desde temprano (Sprint 1), en vez de seguir trabajando sobre datos de prueba — eso evitó retrabajo más adelante. También ayudó diseñar cada integración externa (MercadoPago, Google, correo) para que se activara sola apenas hubiera credenciales, sin bloquear el resto del desarrollo mientras no existían. - Como dificultad concreta: se detectó que la librería de escaneo de QR (mobile_scanner) llevaba más de dos años sin actualizar, lo que causaba pantallas negras al escanear en varios celulares distintos (no solo uno). Se solucionó actualizando la librería y agregando manejo de errores visible en pantalla para diagnosticar más rápido si el problema reaparece. Otra dificultad fue descubrir, recién al desplegar la landing page pública, que no era responsiva para celulares — se corrigió agregando el soporte mobile que faltaba. - La dificultad más relevante y aún no resuelta del todo es externa al equipo: activar el cobro real con MercadoPago requiere que cada DJ tenga su propia cuenta habilitada para “vender” dinero, lo cual depende de un trámite regulatorio de MercadoPago sobre la cuenta personal de esa persona (no del código de BudSound). Se decidió no bloquear el resto del proyecto esperando eso, y seguir demostrando el flujo completo con el modo de pago simulado mientras cada DJ resuelve su situación particular.

Actividades ajustadas o eliminadas: - Se eliminó por completo la reproducción de previews de audio dentro de la aplicación (pantalla “Descubrir”), por un conflicto con los Términos de Servicio de Spotify/YouTube — se reemplazó por la pantalla “Inicio”, que solo usa metadatos. - Se separó la navegación por rol (el DJ dejó de tener la pestaña “Inicio”, que no aportaba nada distinto a “En vivo”). - Se migró el envío de correo de SMTP directo a una API HTTP (Brevo), porque el hosting de producción bloquea los puertos SMTP salientes. - Se postergó la demostración de un pago real de punta a punta con una cuenta de DJ real, reemplazándola por el modo simulado, debido al bloqueo regulatorio de MercadoPago ya explicado.

Actividades que no has iniciado o están retrasadas: - Las pruebas automatizadas (unitarias, de integración, de rendimiento y de seguridad) no se han iniciado todavía — se priorizó completar la funcionalidad y la documentación de metodología primero. Estrategia para ponerse al día: concentrar las pruebas en el camino crítico del flujo (creación de solicitud, cobro condicionado, unión vía QR) antes que intentar cobertura total, dado el tiempo restante del proyecto. - También sigue en curso la activación de MercadoPago real en producción — la parte técnica (configurar las credenciales en el servidor) se puede resolver esta semana, pero la habilitación de cada cuenta de DJ para recibir dinero depende de un trámite externo que no está 100% bajo control del equipo ni tiene fecha cierta de resolución.