Guía3. Informe final Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Informe final Proyecto APT

El objetivo de este informe es que describas los aspectos más relevantes de tu Proyecto APT. Es importante que fundamentes las decisiones que tuviste que tomar a lo largo del proceso. A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada, los que dan cuenta del resumen de tu proyecto APT y sus principales resultados.

| Nombre del proyecto | Budsound (Rockola Digital) |
| --- | --- |
| Área (s) de desempeño(s) | Desarrollo de Software y Gestión de Proyectos de Tecnologías de la Información (TI). |
| Competencias | Gestionar proyectos informáticos / Modelos de datos escalables; Desarrollar solución sistematizando el proceso; Integrar servicios de terceros de forma segura; Integrar componentes seguros / Modelos transaccionales; Diseñar modelos de datos / Certificación de procesos; Realizar pruebas de certificación / Aplicar criterios UX; Gestionar proyectos informáticos; Aplicar principios de accesibilidad e inclusión. |

| Contenidos del informe final |  |
| --- | --- |
| 1. Relevancia del proyecto APT | - En discotecas y eventos en vivo, el público que quiere pedirle una canción al DJ no tiene ninguna forma ordenada de hacerlo: se acerca físicamente a gritar la canción, interrumpe al DJ a mitad del set, y este no tiene ningún criterio objetivo para decidir qué pedidos considerar ni en qué orden llegaron. No existe registro de lo que se pidió, nadie sabe si el DJ realmente vio el pedido, y el DJ pierde el control de su propio evento cada vez que alguien se le acerca a la cabina. - Este problema es relevante para el campo laboral de la carrera porque exige resolver, con herramientas reales de la industria, los mismos desafíos que enfrenta cualquier producto de software comercial: una aplicación móvil multiplataforma, un backend que orquesta múltiples servicios externos (pagos, autenticación, búsqueda, correo), comunicación en tiempo real, y seguridad de extremo a extremo — no es un ejercicio académico aislado, es un sistema completo y desplegado. - El proyecto se sitúa en Chile como mercado inicial (moneda CLP, MercadoPago Chile), pensado para cualquier recinto con eventos en vivo con DJ: discotecas, bares, fiestas privadas y eventos masivos. Afecta directamente a dos grupos: los DJs que tocan en vivo y quieren mantener el control artístico de su set sin perder la conexión con el público, y el público que quiere pedir una canción específica y saber si su pedido será considerado. - El aporte de valor, validado con una aplicación funcionando de punta a punta (no solo un mockup) y desplegada en un servidor real (Railway), es reemplazar un canal informal y sin registro por uno digital, ordenado y con seguimiento en tiempo real — y además le da al DJ un incentivo económico adicional (la propina) sin quitarle nunca el control artístico de su propio evento. |
| 2. Objetivos | Objetivo general: - Digitalizar la interacción entre el público y el DJ en eventos en vivo, reemplazando la interrupción física por un canal ordenado de solicitudes de canciones con incentivo económico opcional. Objetivos específicos: - Permitir que un Participante se una a un evento vía código QR y solicite una canción buscándola por metadatos (sin reproducir audio dentro de la aplicación, por una decisión legal explícita frente a los Términos de Servicio de Spotify/YouTube). - Darle al DJ una cola de solicitudes ordenada estrictamente por orden de llegada (nunca por quién pagó más), con un plazo definido para aceptar o rechazar cada una. - Cobrar la propina solo si el DJ acepta la solicitud (cobro condicionado), nunca si la rechaza. - Permitir que cada DJ reciba el dinero directo en su propia cuenta de MercadoPago (split de pagos), sin que BudSound concentre dinero de terceros. - Entregar al DJ un cierre de evento con recaudación total y estadísticas básicas, sin cálculos manuales. - Demostrar el flujo completo de punta a punta sin depender de dinero real (modo de pago simulado), para pruebas y presentaciones. |
| 3. Metodología | - Se utilizó Scrum, con 7 sprints (Sprint 0 al 6) mapeados al calendario real del ramo. Esta metodología fue pertinente porque el proyecto dependía de múltiples integraciones externas (MercadoPago, Google, Brevo, iTunes, Deezer) cuya disponibilidad de credenciales no estaba garantizada desde el día uno — Scrum permitió entregar valor incremental en cada sprint (un flujo simulado primero, reemplazado por el real apenas hubo credenciales) sin bloquear al resto del equipo mientras una integración puntual no estaba lista. También permitió reaccionar rápido ante hallazgos imprevistos, como la auditoría de seguridad que obligó a dedicar un sprint completo a corregir vulnerabilidades antes de seguir agregando funcionalidad. |
| 4. Desarrollo | - Descripción de las etapas o actividades del Proyecto APT. - Sprint 0: definición del problema, usuarios, propuesta de valor, decisión de modelar el cobro como “propina” (nunca como prioridad de solicitud) y elección del stack (Flutter + Node.js/Express + PostgreSQL + Socket.io). - Sprint 1: backend real desde cero (sin datos de prueba hardcodeados), autenticación, conexión del frontend al backend real, primer flujo de pago simulado. - Sprint 2: mitigación de riesgos (reconexión de Socket.io, cola local sin conexión), eliminación completa de la reproducción de audio dentro de la aplicación, cron de limpieza de solicitudes colgadas, perfil de usuario. - Sprint 3: integración real de MercadoPago (autorización, captura, cancelación del pago). - Sprint 4: auditoría de seguridad completa (JWT cifrado, sockets autenticados, tokens de checkout acotados), login con Google, verificación de correo, split de pagos por DJ vía OAuth, modo daltónico. - Sprint 5: rediseño de navegación por rol, recorrido de bienvenida, límite de 7 minutos de respuesta del DJ, rediseño de marca. - Sprint 6: despliegue a producción en Railway, modo de pago simulado para la demo pública, migración de correo a Brevo, límite anti-spam de solicitudes, documentación de cierre (README, Docker, artefactos Scrum, diagramas). - Dificultades y facilitadores en el desarrollo del Proyecto APT. - Facilitó mucho tener el backend real conectado desde el Sprint 1, evitando que el equipo siguiera trabajando sobre datos de prueba. También ayudó diseñar cada integración externa para que se activara sola apenas hubiera credenciales, sin bloquear el desarrollo mientras no existían — ese patrón se repitió con MercadoPago, Google y el correo, y evitó que una sola integración pendiente frenara al resto del equipo. - Como dificultades concretas: en pruebas en el lugar real de un evento, la aplicación no se comportaba bien ante cortes de conexión (varios celulares en la misma red) — se resolvió con una cola local de solicitudes y reintento automático. Una revisión manual de seguridad encontró varios puntos débiles no priorizados antes (sockets sin login, JWT expuesto, contraseña en texto plano) — se dedicó un sprint completo a cerrarlos antes de seguir. Al desplegar a Railway aparecieron problemas nunca vistos en desarrollo local: el envío de correo por SMTP directo dejó de funcionar porque el hosting bloquea esos puertos, y una variable de entorno con un espacio invisible rompió la resolución de DNS. - Ya cerca del final, se detectó que la librería de escaneo de QR llevaba más de dos años desactualizada, causando pantalla negra al escanear en varios celulares distintos (no solo uno) — se corrigió actualizándola y agregando manejo de errores visible en pantalla. La landing page pública tampoco era responsiva para mobile en su primera versión — se corrigió agregando el soporte que faltaba. - La dificultad más relevante, aún no resuelta del todo, es externa al equipo: activar el cobro real con MercadoPago requiere que cada DJ tenga su propia cuenta habilitada para “vender” dinero, lo cual depende de un trámite regulatorio de MercadoPago sobre la cuenta personal de esa persona, no del código de BudSound. - Ajustes realizados. - Se eliminó por completo la reproducción de previews de audio dentro de la aplicación, reemplazando esa pantalla por “Inicio” — ajuste directo por el riesgo legal detectado. - Se migró el envío de correo de SMTP directo a la API HTTP de Brevo, por el bloqueo de puertos del hosting. - Se separó la navegación por rol (el DJ dejó de tener la pestaña “Inicio”). - Se decidió postergar la demostración de un pago real de punta a punta con una cuenta de DJ real, reemplazándola por el modo simulado, mientras se resuelve el bloqueo regulatorio externo de MercadoPago. |
| 5. Evidencias | - Repositorio público: github.com/Gabosepulvv/BudSound, con release demo-v1 (APK distribuible). - Backend desplegado y operativo en Railway (/api/health). - Landing page pública en Vercel, responsiva para mobile, explicando el funcionamiento de la aplicación. - Artefactos Scrum completos (docs/scrum/) y 5 diagramas técnicos (docs/diagrams/, renderizan directo en GitHub): arquitectura, modelo de datos, clases, secuencia y casos de uso. - Capturas de pantalla del flujo funcionando en un dispositivo físico real (escaneo de QR, cola de solicitudes en vivo, salir de un evento). Estas evidencias permiten visualizar tanto el proceso (metodología, decisiones documentadas) como el resultado final (aplicación funcionando en producción, no solo en un entorno de desarrollo). |
| 6. Intereses y proyecciones profesionales | - Este proyecto nos hizo coordinar como equipo piezas que normalmente no se ven juntas en un ramo típico: una aplicación móvil, un backend con múltiples integraciones externas, pagos reales, seguridad, y además el proceso de gestión (Scrum, documentación) de principio a fin. Dependimos de apoyo técnico para resolver partes puntuales del código, pero el diseño del producto, las decisiones de negocio (como el modelo de “propina” en vez de “prioridad de pago”) y la coordinación del equipo fueron nuestras. Terminar este proyecto nos hizo sentir, por primera vez, capaces de liderar y llevar adelante el desarrollo de un producto real de principio a fin, no solo de participar en partes acotadas de uno. Eso nos reafirma que nuestro interés profesional está en poder liderar y construir productos de software completos, y nos gustaría seguir profundizando en eso — entender mejor el lado de negocio y de gestión de un producto, además de la parte técnica. |